DÉFI INFORMATIQUE LA CITÉ
2026

APPLICATION WEB INTELLIGENTE
DE GESTION DE CV

SKILLMAP

CAHIER DE CHARGES INTERNE

| Projet | Application Web de Gestion de CV |
| --- | --- |
| Date de remise Livrable 1 | 14 mai 2026 |
| Développement | 15 mai — 31 mai 2026 |
| Présentation | 4 juin 2026 |
| Programmes | PI (Programmation Informatique) & IAI (Intelligence Artificielle) |
| Équipe | 4 membres (2 PI + 2 IAI) |

Composition de l'équipe

Kevin Rostand Sop Tiam (Programmation Informatique) — Lead Backend Next.js

Tania Boudedja (Programmation Informatique) — Lead Frontend

Ibrahima Sory Traore (Intelligence Artificiel en Informatique) — Lead IA & Affectation

Maxime (Intelligence Artificiel en Informatique) — Full-stack + QA + Documentation

Sommaire

1.	PRESENTATION DU PROJET	4

1.1. Contexte	4

1.2. Objectifs	4

1.3. Périmètre du projet	5

1.3.1. Ce qui est inclus dans le projet	5

1.3.2. Ce qui est exclu du projet	5

2.	DESCRIPTION FONCTIONNELLE	6

2.1. Besoins et exigences métiers	6

2.3. Interface utilisateur	10

3.	DESCRIPTION TECHNIQUE	11

3.1. Technologies utilisées	11

3.2. Architecture du système	11

Le système s'articule autour de deux composants principaux :	12

3.3. Sécurité	13

3.4. Performance et scalabilité	13

4.	MODELE DE DONNEES	14

4.1. Entités principales	14

4.2 Relations importantes	15

5.	PLANIFICATION ET LIVRABLE	16

5.1. Phases du projet	16

a.	Répartition des tâches	17

6.	Gestion de projet	18

6.1 Structure Git	18

6.2 Communication	18

7.	CRICTERE DE SUCCES	19

8.	RISQUE ET MIGRATIONS	20

9.	CONCLUSION	21

ANNEXES	22

# PRESENTATION DU PROJET

## 1.1. Contexte

Le Collège La Cité gère chaque session un grand nombre de professeurs permanents et contractuels. Actuellement, l'affectation des cours aux professeurs se fait manuellement : les responsables RH analysent chaque CV individuellement, évaluent les compétences et décident des affectations. Ce processus Manuel entraîne plusieurs problèmes importants :

Temps de traitement très long pour analyser tous les CV

Décisions parfois subjectives qui dépendent trop de l'intuition

Aucun historique structuré des affectations précédentes

Risques d'oublis ou d'erreurs lors de l'attribution manuelle

Notre équipe a développé une solution web intelligente qui automatise ce processus de bout en bout : du téléversement du CV jusqu'à la proposition d'affectation finale.

Point critique : Le cahier des charges exige que l'application soit hébergée localement ou sur un serveur interne pour garantir la confidentialité totale des données des professeurs.

## 1.2. Objectifs

L'objectif principal est de concevoir une application web complète, sécurisée et intuitive permettant d'automatiser la gestion des CV de professeurs et leur affectation aux cours.

Objectifs fonctionnels :

- Permettre aux professeurs de soumettre et gérer leur CV (PDF ou Word).

- Extraire automatiquement les informations clés via un module d'intelligence artificielle.

- Générer automatiquement une proposition d'affectation pondérée et configurable.

- Permettre aux RH d'ajuster manuellement les affectations proposées.

- Conserver un historique complet des affectations par session académique.

Objectifs de performance :

- Fiabilité : extraction correcte des informations du CV dans 95% des cas.

- Rapidité : analyse d'un CV complétée en moins de 30 secondes.

- Interface : intuitive, ne nécessitant pas de formation supérieure à 15 minutes.

- Sécurité : authentification robuste, accès contrôlés par rôle, données confidentielles.

## 1.3. Périmètre du projet

### 1.3.1. Ce qui est inclus dans le projet

- Architecture web full stack: Next.js (frontend + API Routes) et FastAPI (module IA).

- Gestion complète des CV : téléchargement PDF/Word, extraction IA, correction manuelle.

- Gestion de tous les entités métiers : professeurs, cours, programmes, étapes, sessions, compétences.

- Algorithme d'affectation intelligent avec critère pondère configurables

- Historique complet des affectations par session avec export PDF.

- Trois rôles utilisateurs : Professeur, Responsable RH, Administrateur.

- Déploiement local via Docker Compose pour la démonstration.

- Bse de Données PostgreSQL persistante

### 1.3.2. Ce qui est exclu du projet

- Intégration avec les systèmes officiels du collège (portail étudiants, etc.).

- Application mobile native iOS ou Android.

- Gestion de données réelles de professeurs (données fictives pour la démo).

- Notifications automatiques par email ou SMS.

- Module de gestion des paies ou des contrats.

- Déploiement sur l'infrastructure réelle du collège

# DESCRIPTION FONCTIONNELLE

## 2.1. Besoins et exigences métiers

Problématique à résoudre :

L'analyse manuelle des CV prend beaucoup de temps et les décisions d'affectation peuvent être subjectives. On a besoin d'un outil qui automatise l'extraction des compétences, calcule objectivement les compatibilités entre professeurs et cours, et garde une trace de toutes les décisions prises.

Qui va utiliser l'application :

| Rôle | Responsabilités | Besoins |
| --- | --- | --- |
| Professeur | Téléverse son CV, met à jour ses informations, consulte ses affectations | Interface simple pour uploader son CV et corriger les erreurs d'extraction |
| Responsable RH | Lance les affectations, ajuste les résultats, consulte l'historique | Vue claire des propositions, possibilité d'ajuster rapidement, historique filtrable |
| Administrateur | Gère les comptes utilisateurs, configure le système et les pondérations | Accès complet pour gérer les entités, configurer l'algorithme, voir les logs |

## Fonctionnalités principales

## Fonctionnalite 1 : Authentification et Contrôle d'accès

Chaque utilisateur doit se connecter avec son email institutionnel et un mot de passe sécurisé. Une fois connecté, il accède à une interface adaptée à son rôle.

Détails de l'authentification :

Connexion avec email institutionnel + mot de passe (minimum 8 caractères avec majuscule, chiffre et caractère spécial)

Session gérée par JWT : expiration après 2h d'inactivité, avec refresh token valide 7 jours

Les tokens sont transmis via cookies HttpOnly et Secure (jamais stockés dans le navigateur)

Mots de passe hashés avec bcrypt (coût 10 minimum)

Middleware qui vérifie le token et le rôle avant chaque requête sensible

Droits d'accès par rôle :

| Rôle | Peut faire | Ne peut pas faire |
| --- | --- | --- |
| Professeur | Téléverser/modifier son CV, consulter ses affectations, corriger les données extraites | Voir les données des autres professeurs, lancer des affectations |
| Responsable RH | Lancer les affectations, ajuster les propositions, consulter tous les CV et l'historique | Créer ou supprimer des comptes utilisateurs |
| Administrateur | Tout gérer : comptes, pondérations, accès complet en lecture | Lancer directement les affectations (réservé au RH) |

### Fonctionnalite 2 : Gestion des CV

Le professeur peut téléverser son CV et le système l'analyse automatiquement avec l'intelligence artificielle.

Formats acceptés :

- PDF et Word (.docx) - Taille maximale : 5 MB

Ce qui est extrait automatiquement :

- Identité : nom, prénom, email, téléphone

- Diplômes : titres, établissements, années d'obtention

- Expériences : postes occupés, durées, domaines

- Compétences techniques : langages de programmation, frameworks, logiciels

- Années d'expérience pour chaque compétence

Actions possibles :

- Téléverser : upload du fichier, analyse automatique, aperçu des résultats

- Corriger : le professeur peut modifier n'importe quel champ mal extrait

- Mettre à jour : nouveau téléversement possible, l'ancienne version reste dans l'historique

- Consulter : affichage du profil complet avec toutes les compétences et expériences

Règles de validation :

- Le fichier doit contenir du texte extractible (OCR si nécessaire pour les PDF scannés)

- Le professeur doit toujours valider les données extraites avant sauvegarde

- Chaque champ extrait affiche un indicateur de confiance de l'IA

### Fonctionnalite 3 : Gestion des entités métier

L'administrateur et le RH gèrent toutes les données de référence nécessaires pour faire les affectations

| Entité | Données gérées | Actions possibles |
| --- | --- | --- |
| Cours | Code unique, nom, programme, étape | Créer, modifier, consulter, archiver (pas de suppression) |
| Programmes | Nom, code, description, nombre d'étapes | Créer, modifier, consulter, supprimer |
| Compétences | Nom, catégorie, niveau requis pour chaque cours | Créer, modifier, consulter, lier aux cours |
| Sessions | Nom, année, période (automne/hiver/été) | Créer, activer |
| Pondérations | Poids de chaque critère (compétences, expérience, etc.) | Configurer par session, s'assurer que la somme = 100% |

### Fonctionnalite 4 : Moteur d'affectation intelligente

Le responsable RH lance le processus d'affectation pour une session donnée. Le système génère automatiquement des propositions basées sur un algorithme de pondération.

Formule de calcul du score de compatibilité :

Score = Σ (Critère × Poids) / Σ (Poids) × 100

Critères de pondération (configurables par l'administrateur) :

| Critère | Poids par défaut | Plage autorisée |
| --- | --- | --- |
| Compétences techniques qui correspondent au cours | 60% | 20% - 80% |
| Années d'expérience dans le domaine | 40% | 10% - 80% |
| Niveau de formation académique | 0% | 0% - 30% |
| Historique d'enseignement du cours | 0% | 0% - 30% |

Étape du processus d'affectation :

- 1. Le RH sélectionne une session et les programmes/étapes concernes.

- 2. Il configure ou valide les pondérations pour la session.

- 3. L'algorithme calcule les scores et génère une proposition d'affectation.

- 4. Le RH consulte les propositions avec les scores de compatibilité détailles.

- 5. Il peut ajuster manuellement (glisser-déposer ou remplacement direct).

- 6. Il valide et finalise les affectations — elles sont archivées automatiquement.

Règles métier de l'affectation :

- Un professeur ne peut pas être affecte à deux cours en même temps sur la même plage horaire.

- Les ajustements manuels du RH sont sauvegardés et utilisés pour améliorer les propositions futures.

- Chaque proposition affiche le score détaille par critère pour une prise de décision transparente.

### Fonctionnalite 5 : Historique et rapports

- Toutes les affectations finalisées sont archivées par session académique.

- Le RH peut consulter l'historique avec filtres : session, programme, professeur, cours.

- Vue comparative : affectations session N vs session N-1 pour un même cours.

## 2.3. Interface utilisateur

Ergonomie et design :

- Interface moderne, claire et professionnelle, construite avec Next.js et Tailwind CSS.

- Navigation par rôle : chaque utilisateur voit uniquement les fonctions qui lui correspondent.

- Dashboard personnalise à la connexion : statut CV pour le professeur, taux d'affectation pour le RH.

- Retour visuel immédiat : barre de progression pour l'analyse IA, messages de confirmation/erreur.

- Design responsive optimise pour les écrans de bureau (1024px et plus).

Écrans principaux :

| Rôle | Écran | Description |
| --- | --- | --- |
| Tous | Connexion | Formulaire email/mot de passe, redirection automatique selon le rôle |
| Professeur | Tableau de bord | État du CV, cours affectés, bouton pour mettre à jour |
| Professeur | Upload CV | Zone drag-and-drop, barre de progression IA, aperçu des résultats |
| Professeur | Validation | Formulaire pré-rempli modifiable, indicateur de confiance par champ |
| RH | Tableau de bord RH | Statistiques clés, tableau des affectations, filtres |
| RH | Lancement | Choix de la session, configuration des pondérations, bouton Calculer |
| RH | Résultats | Tableau interactif avec scores, possibilité d'ajuster, bouton Finaliser |
| RH | Historique | Timeline des sessions, comparaison, filtres avancés |
| Admin | Administration | Gestion des utilisateurs, configuration des pondérations, paramètres |

# DESCRIPTION TECHNIQUE

## 3.1. Technologies utilisées

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend & API CRUD | Next.js 14 + JavaScript | Framework React avec routing intégré et API Routes pour les endpoints |
| Design UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | Interface moderne et responsive, composants réutilisables |
| Backend IA | FastAPI (Python 3.11) | Framework Python performant, idéal pour les modules IA |
| Base de données | PostgreSQL 16 | SGBD robuste avec support JSON pour les données complexes |
| ORM | Prisma | ORM moderne avec migrations automatiques, facilite les requêtes |
| Module IA | API LLM open-source (gpt-oss-ctx24k:120B) | Extraction structurée des CV via prompt engineering |
| Parsing PDF | pdfplumber | Extraction fiable du texte depuis les PDF |
| Parsing Word | python-docx | Extraction de texte depuis les fichiers .docx |
| Authentification | NextAuth.js + JWT + bcrypt | Gestion sécurisée des sessions et hashage des mots de passe |
| Déploiement | Docker Compose | Conteneurisation : Next.js, FastAPI, PostgreSQL en un seul environnement |

## 3.2. Architecture du système

La plateforme s'appuie sur une architecture hybride conteneurisée via Docker, conçue pour garantir une séparation stricte des responsabilités, des performances optimales et une confidentialité totale des données grâce à un hébergement exclusivement local.

## Le système s'articule autour de deux composants principaux :

Frontend et Point d'Entrée (Next.js) : Agissant comme l'interface unique exposée aux utilisateurs, Next.js gère l'authentification, les tableaux de bord sécurisés par rôle et l'ensemble des opérations CRUD courantes. Les interactions avec la base de données relationnelle PostgreSQL (qui centralise les utilisateurs, cours, sessions et l'historique des affectations) sont sécurisées et typées grâce à l'ORM Prisma.

Moteur de Traitement IA (FastAPI) : Les opérations lourdes, telles que le parsing complexe de CV (via pdfplumberet python-docx), l'extraction structurée LLM et le calcul pondéré des affectations, sont déléguées à un microservice Python développé avec FastAPI.

Sécurité et Communication Interne : Afin de prévenir toute vulnérabilité, le backend FastAPI fonctionne de manière totalement isolée et n'est jamais exposé au réseau public. Toute communication s'effectue exclusivement de serveur à serveur depuis Next.js, à travers le réseau privé virtuel de Docker. Cette approche garantit une transmission de données quasi instantanée (< 5ms) tout en confinant le moteur d'intelligence artificielle à l'abri des accès non autorisés.

## 3.3. Sécurité

Authentification :

- Tokens JWT transmis via cookies HttpOnly/Secure

- Mot de passe hashes avec bcrypt (cout minimum 10)

- Aucun token stocke dans localStorage.

- Expiration automatique de la session après 30 minutes d'inactivité.

- Bocage après 5 tentatives de connexion échouées

Protection des données :

- Hébergement local uniquement

- Validation de toutes les entrées côté serveur (prévention injection SQL via ORM).

- Protection contre les injections SQL via Prisma

- Fichier Cv stockes du répertoire web

Contrôle d'accès :

- Middleware vérifiant le rôle de l'utilisateur à chaque requête API sensible.

- Principe du moindre privilège : chaque rôle n'accède qu'aux données qui le concernent.

- Toute tentative d'accès non autorisé retourne une erreur 403 avec message explicite.

## 3.4. Performance et scalabilité

- Temps de réponse <= 30 secondes pour l'analyse complète d'un CV (exigence du cahier des charges).

- Temps de réponse <= 2 secondes pour 95% des requêtes CRUD classiques.

- Capacite : traitement de plusieurs CV successifs sans dégradation majeure des performances.

- Base de données dimensionnée pour : 300 professeurs, 500 cours, 5000 affectations par année.

- Optimisation des requêtes SQL : index sur les colonnes fréquemment filtrées (session, programme, prof).

- Architecture modulaire : ajout de fonctionnalités futures sans refonte de l'architecture.

# MODELE DE DONNEES

Cette section présente la structure complète de la base de données PostgreSQL.

## 4.1. Entités principales

## User (Utilisateur)

Gère l'authentification et les informations de base de tous les utilisateurs.

id : identifiant unique (UUID)

email : adresse email institutionnelle (unique)

passwordHash : mot de passe hashé avec bcrypt

role : PROFESSEUR, RH ou ADMIN

loginAttempts : compteur de tentatives de connexion échouées

refreshTokenHash : token de rafraîchissement hashé

lastLoginAt : date de dernière connexion

## Professor (Professeur)

Informations spécifiques aux professeurs.

id : identifiant unique

userId : référence vers User (relation 1:1)

nom, prenom, telephone : coordonnées

Relations : skills (compétences), cvExtractions, experiences, formations, assignments

## CvExtraction

Historique des CV téléversés.

id, professorId : identifiants

filePath, fileName : emplacement du fichier

status : PENDING, EXTRACTED ou VALIDATED

version : numéro de version (pour l'historique)

extractedAt, validatedAt : dates importantes

## Skill (Compétence) et ProfessorSkill

Gestion des compétences techniques.

Skill : nom, catégorie, description

ProfessorSkill : lien entre professeur et compétence

niveau : DEBUTANT, INTERMEDIAIRE ou AVANCE

anneesExp : années d'expérience avec cette compétence

source : EXTRACTION_IA ou SAISIE_MANUELLE

## Course (Cours), Program (Programme) et Session

Gestion des cours et des sessions académiques.

Course : code, nom, programId, etape, isArchived

Program : code, nom, nbEtapes

Session : nom, annee, periode (AUTOMNE/HIVER/ETE), statut (PLANIFIEE/ACTIVE/ARCHIVEE)

WeightsConfig : pondérations configurées par session

## Assignment (Affectation)

Lie un professeur à un cours pour une session donnée.

sessionId, professorId, courseId : clés étrangères

score : score de compatibilité calculé

scoreDetail : détail JSON du calcul

statut : PROPOSEE, AJUSTEE ou FINALISEE

createdAt, updatedAt : horodatage

## AuditLog (Journal d'audit)

Enregistre toutes les actions importantes dans le système.

userId : qui a fait l'action

action : type d'action (CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN, etc.)

entityType, entityId : sur quoi portait l'action

metadata : données JSON supplémentaires

ipAddress : adresse IP de l'utilisateur

# 4.2 Relations importantes

Un User possède un profil Professor (1:1)

Un Professor possède plusieurs Skills via ProfessorSkill (many-to-many)

Un Course appartient à un Program

Un Course requiert plusieurs Skills via CourseSkill (many-to-many)

Une Assignment lie Professor + Course + Session

Une Session possède une WeightsConfig

L'historique = toutes les Assignment avec statut = FINALISEE

# PLANIFICATION ET LIVRABLE

## 5.1. Phases du projet

Le projet se déroule sur 3 semaines de développement selon une approche itérative, avec des livraisons incrémentales validées en équipe.

### PHASE 1 :  Analyse et conception (8–14 mai 2026)

Semaine 1 : Cahier des charges et architecture

- Lecture et compréhension du cahier des charges officiel.

- Définition de la stack technologique et justification des choix.

- Conception de l'architecture système et du modèle de base de données.

- Créations des maquettes UI (wireframes) dans Figma pour les écrans principaux.

- Rédaction du Livrable 1

Livrable : Cahier des charges interne + architecture

### PHASE 2 : Développement (15–31 mai 2026)

Semaine 2 (15–18 mai) : Configuration et module Auth

- Initialisation du dépôt GitHub (structure, branches, README).

- Configuration Docker Compose : conteneurs Next.js, FastAPI, PostgreSQL.

- Schema Prisma + migrations initiales de la base de données.

- Implémentation de l'authentification JWT (Next.js API Routes + bcrypt Python).

- Middleware de protection des routes par role.

Livrable intermédiaire : Environnement opérationnel + Auth fonctionnelle

Semaine 3 (19–22 mai) : Module CV et IA

- Endpoint d'upload de fichier (PDF/Word) dans Next.js.

- Module d'extraction de texte : PyMuPDF (PDF) + python-docx (Word) dans FastAPI.

- Intégration API LLM : prompt engineering pour extraction JSON structurée.

- Interface professeur : upload, aperçu extraction, formulaire de correction.

Livrable intermédiaire : Module CV + extraction IA fonctionnels

Semaine 4 (23–27 mai) : Module affectation et interfaces RH

- CRUD complet des entités : cours, programmes, sessions, compétences.

- Algorithme d'affectation pondéré dans FastAPI.

- Interface RH : lancement affectation, visualisation des propositions, ajustement manuel.

- Module historique avec filtres et comparaison entre sessions.

Livrable intermédiaire : Module affectation + interface RH fonctionnels

Semaine 5 (28–31 mai) : Tests, optimisation et finalisation

- Tests d'intégration des flux complets (upload CV -> extraction -> affectation).

- Tests de sécurité : accès non autorises, injection, fuites de tokens.

- Optimisation des requetes SQL et du prompt IA.

- Export PDF des affectations, correction des bugs critiques.

- Préparation du README et documentation technique finale.

Livrable : Dépôt Git complet et fonctionnel (Livrable 2)

### PHASE 3 : Présentation (1–4 juin 2026)

- Préparation du document de synthèse (Livrable 3).

- Préparation de la démonstration en direct (scenarios clés, données fictives de test).

- Répéter la présentation : 20 minutes maximum avec démonstration live.

Livrable : Document de présentation + démonstration (Livrable 3)

# Répartition des tâches

| Membre | Rôle | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Kevin (PI-1) | Lead Backend | Auth, CRUD API Routes, Prisma, Docker, revue de code |
| Tania (PI-2) | Lead Frontend | Corposants React, interfaces, design Tailwind, tests UI |
| Ibrahima (IAI-1) | Lead IA | Extraction CV, prompt engineering, algorithme affectation |
| Maxime (IAI-2) | Full-stack + QA | Schéma BDD, historique, tests, documentation, README |

# Gestion de projet

## 6.1 Structure Git

main → dev → feature/* (ex: feature/backend-auth)

main : code stable uniquement

dev : intégration continue

feature/* : développement de chaque fonctionnalité

Pull Request obligatoire avec revue de code avant merge

## 6.2 Communication

Teams : canal 'Projet SkillMap' pour communication quotidienne

GitHub : issues pour bugs et features

Standup quotidien : 15 minutes pendant le développement

# CRICTERE DE SUCCES

- Téléversement et parsing de CV fonctionnels (PDF + Word)

- Extraction IA avec taux de réussite > 95%

- Algorithme d'affectation opérationnel avec scores détaillés

- Interfaces intuitives pour les 3 rôles

- Historique consultable avec filtres

- Application locale fonctionnelle via Docker Compose

- Temps de réponse < 30s pour analyser un CV

- Code propre et bien documenté

- Dépôt Git organisé avec commits réguliers

# RISQUE ET MIGRATIONS

| Risque | Impact | Probabilité | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance IA lente | Élevé | Moyen | Optimiser les prompts, timeout 30s |
| Parsing PDF échoue | Moyen | Élevé | Fallback manuel, OCR si nécessaire |
| Complexité algorithme | Élevé | Moyen | Commencer simple, optimiser après |
| Retard planning | Élevé | Moyen | Prioriser MVP, sprints hebdomadaires |
| Extraction imprécise | Moyen | Moyen | Interface de correction manuelle |

# CONCLUSION

Ce cahier des charges définit notre feuille de route pour développer SkillMap dans le cadre du Défi Informatique La Cité 2026.

# Objectifs

Réduire significativement le temps de traitement des CV

Améliorer l'objectivité des décisions d'affectation

Garder un historique complet et consultable

Respecter la confidentialité totale (hébergement local)

# Points forts de notre solution

Architecture hybride : séparation claire frontend/backend IA

Hébergement local via Docker

Extraction IA fiable avec pdfplumber + API LLM

Algorithme transparent avec scores détaillés

Historique pour apprentissage progressif

# Engagement de l'équipe

Respecter les échéances (14 mai, 31 mai, 4 juin)

Suivre les bonnes pratiques (Git, tests, revues de code)

Communiquer quotidiennement (standup 15 min)

# ANNEXES

# ANNEXE A : Planning détaillé par tâche

| Tâche | Début | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyse CDC + choix technos | 8 mai | 9 mai | Toute l'équipe |
| Architecture + schéma BDD | 9 mai | 11 mai | Kevin + Maxime |
| Maquettes UI Figma | 10 mai | 12 mai | Tania |
| Rédaction Livrable 1 | 11 mai | 14 mai | Équipe (lead: Maxime) |
| Setup Docker + Prisma | 15 mai | 16 mai | Kevin + Maxime |
| Module Auth JWT | 16 mai | 18 mai | Kevin |
| Extraction CV (pdfplumber) | 17 mai | 20 mai | Ibrahima |
| API LLM + prompt engineering | 19 mai | 23 mai | Ibrahima + Maxime |
| Interface professeur | 17 mai | 22 mai | Tania |
| CRUD entités | 20 mai | 23 mai | Kevin + Maxime |
| Algorithme affectation | 21 mai | 25 mai | Ibrahima + Maxime |
| Interface RH | 22 mai | 27 mai | Tania |
| Module historique | 25 mai | 28 mai | Kevin + Tania |
| Tests + optimisation | 28 mai | 31 mai | Toute l'équipe |
| Préparation démo | 1 juin | 3 juin | Toute l'équipe |
| Présentation jury | 4 juin | 4 juin | Toute l'équipe |

# ANNEXE B : Schéma Prisma complet

Voici le schéma Prisma complet de la base de données PostgreSQL.

generator client {
  provider = "prisma-client"
  output   = "../src/generated/prisma"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
}

model User {
  id               String     @id @default(uuid())
  email            String     @unique
  passwordHash     String
  role             Role       @default(PROFESSEUR)
  isActive         Boolean    @default(true)
  loginAttempts    Int        @default(0)
  lockedUntil      DateTime?
  refreshTokenHash String?
  refreshExpiresAt DateTime?
  lastLoginAt      DateTime?
  createdAt        DateTime   @default(now())
  updatedAt        DateTime   @updatedAt
  auditLogs        AuditLog[]
  professor        Professor?
}

model AuditLog {
  id         String   @id @default(uuid())
  userId     String?
  action     String
  entityType String?
  entityId   String?
  metadata   Json?
  ipAddress  String?
  createdAt  DateTime @default(now())
  user       User?    @relation(fields: [userId], references: [id])
}

model Professor {
  id            String           @id @default(uuid())
  userId        String           @unique
  nom           String
  prenom        String
  telephone     String?
  createdAt     DateTime         @default(now())
  updatedAt     DateTime         @updatedAt
  assignments   Assignment[]
  cvExtractions CvExtraction[]
  experiences   Experience[]
  formations    Formation[]
  user          User             @relation(fields: [userId], references: [id])
  skills        ProfessorSkill[]
}

model CvExtraction {
  id          String    @id @default(uuid())
  professorId String
  filePath    String
  fileName    String
  status      CvStatus  @default(PENDING)
  version     Int       @default(1)
  extractedAt DateTime?
  validatedAt DateTime?
  createdAt   DateTime  @default(now())
  professor   Professor @relation(fields: [professorId], references: [id])
}

model Experience {
  id          String    @id @default(uuid())
  professorId String
  poste       String
  domaine     String
  dateDebut   DateTime
  dateFin     DateTime?
  description String?
  createdAt   DateTime  @default(now())
  professor   Professor @relation(fields: [professorId], references: [id])
}

model Formation {
  id             String        @id @default(uuid())
  professorId    String
  diplome        String
  niveauDiplome  NiveauDiplome
  etablissement  String
  anneeObtention Int
  createdAt      DateTime      @default(now())
  professor      Professor     @relation(fields: [professorId], references: [id])
}

model Skill {
  id              String           @id @default(uuid())
  nom             String           @unique
  categorie       String
  description     String?
  createdAt       DateTime         @default(now())
  courseSkills    CourseSkill[]
  professorSkills ProfessorSkill[]
}

model ProfessorSkill {
  professorId String
  skillId     String
  niveau      SkillLevel
  anneesExp   Int
  source      SkillSource @default(EXTRACTION_IA)
  createdAt   DateTime    @default(now())
  professor   Professor   @relation(fields: [professorId], references: [id])
  skill       Skill       @relation(fields: [skillId], references: [id])

  @@id([professorId, skillId])
}

model Program {
  id        String   @id @default(uuid())
  code      String   @unique
  nom       String
  nbEtapes  Int
  createdAt DateTime @default(now())
  courses   Course[]
}

model Course {
  id           String        @id @default(uuid())
  code         String        @unique
  nom          String
  programId    String
  etape        Int
  isArchived   Boolean       @default(false)
  createdAt    DateTime      @default(now())
  updatedAt    DateTime      @updatedAt
  assignments  Assignment[]
  program      Program       @relation(fields: [programId], references: [id])
  courseSkills CourseSkill[]
}

model CourseSkill {
  courseId      String
  skillId       String
  niveauRequis  SkillLevel
  poidsCritique Int        @default(1)
  course        Course     @relation(fields: [courseId], references: [id])
  skill         Skill      @relation(fields: [skillId], references: [id])

  @@id([courseId, skillId])
}

model Session {
  id          String         @id @default(uuid())
  nom         String
  annee       Int
  periode     Periode
  statut      SessionStatut  @default(PLANIFIEE)
  createdAt   DateTime       @default(now())
  updatedAt   DateTime       @updatedAt
  assignments Assignment[]
  weights     WeightsConfig?
}

model WeightsConfig {
  id             String  @id @default(uuid())
  sessionId      String  @unique
  competencesPct Int     @default(60)
  experiencePct  Int     @default(40)
  formationPct   Int     @default(0)
  historiquePct  Int     @default(0)
  session        Session @relation(fields: [sessionId], references: [id])
}

model Assignment {
  id          String           @id @default(uuid())
  sessionId   String
  professorId String
  courseId    String
  score       Float
  scoreDetail Json
  statut      AssignmentStatut @default(PROPOSEE)
  createdAt   DateTime         @default(now())
  updatedAt   DateTime         @updatedAt
  course      Course           @relation(fields: [courseId], references: [id])
  professor   Professor        @relation(fields: [professorId], references: [id])
  session     Session          @relation(fields: [sessionId], references: [id])

  @@unique([sessionId, professorId, courseId])
}

enum Role {
  PROFESSEUR
  RH
  ADMIN
}

enum CvStatus {
  PENDING
  EXTRACTED
  VALIDATED
}

enum SkillLevel {
  DEBUTANT
  INTERMEDIAIRE
  AVANCE
}

enum SkillSource {
  EXTRACTION_IA
  SAISIE_MANUELLE
}

enum NiveauDiplome {
  DOCTORAT
  MAITRISE
  BACCALAUREAT
  DEC_TECHNIQUE
  AUTRE
}

enum Periode {
  AUTOMNE
  HIVER
  ETE
}

enum SessionStatut {
  PLANIFIEE
  ACTIVE
  ARCHIVEE
}

enum AssignmentStatut {
  PROPOSEE
  AJUSTEE
  FINALISEE
}