DEFI INFORMATIQUE LA CITE

2026

APPLICATION WEB INTELLIGENTE DE GESTION DE CV

LIVRABLE 1 — CAHIER DES CHARGES INTERNE

| Projet | Application Web de Gestion de CV |
| --- | --- |
| Date de remise | 14 mai 2026 |
| Developpement | 15 mai — 31 mai 2026 |
| Presentation | 4 juin 2026 |
| Programmes | PI (Programmation Informatique) & IAI (Intelligence Artificielle) |
| Equipe | 4 membres (2 PI + 2 IAI) |

Sommaire

1. PRESENTATION DU PROJET	3

1.1. Contexte	3

1.2. Objectifs	3

1.3. Périmètre du projet	4

1.3.1. Périmètre inclus (In-Scope)	4

1.3.2. Exclusions (Out-of-Scope)	4

2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE	6

2.1. Besoins et exigences métiers	6

2.2. Fonctionnalités principales	6

F	Fonctionnalite 1 : Authentification et Contrôle d'accès	6

F	Fonctionnalite 2 : Gestion des CV	8

Fonctionnalite 3 : Gestion des entités métier	9

1.	Fonctionnalite 4 : Moteur d'affectation intelligente	10

Fonctionnalite 5 : Historique et rapports	11

2.3. Interface utilisateur	11

3. DESCRIPTION TECHNIQUE	13

3.1. Technologies utilisees	13

3.2. Architecture du système	14

3.3. Sécurité	15

3.4. Performance et scalabilité	16

4. PLANIFICATION ET LIVRABLES	17

4.1. Phases du projet	17

PHASE 1 — Analyse et conception (8–14 mai 2026)	17

PHASE 2 — Développement (15–31 mai 2026)	17

PHASE 3 — Présentation (1–4 juin 2026)	18

4.2. Livrables attendus	21

4.3. Répartition des taches par membre	21

5. CONCLUSION	23

5.1. Synthèse du projet	23

5.2. Valeur ajoutée	23

# 1. PRESENTATION DU PROJET

## 1.1. Contexte

Le College La Cite gère chaque session un grand nombre de professeurs permanents et contractuels. L'affectation des cours repose actuellement sur un processus entièrement manuel : les responsables RH analysent individuellement chaque CV, évaluent les compétences, et décident qui enseignera quoi. Ce processus engendre des inefficacités majeures : temps de traitement élevé, manque d'objectivité dans les décisions, absence d'historique consultable et risque d'erreurs humaines.

Notre équipe développe une solution web intelligente pour automatiser et optimiser ce processus, de l'importation des CV jusqu'à la génération des affectations finales.

## 1.2. Objectifs

L'objectif principal est de concevoir une application web complète, sécurisée et intuitive permettant d'automatiser la gestion des CV de professeurs et leur affectation aux cours.

Objectifs fonctionnels :

- Permettre aux professeurs de soumettre et gérer leur CV (PDF ou Word).

- Extraire automatiquement les informations clés via un module d'intelligence artificielle.

- Générer automatiquement une proposition d'affectation pondérée et configurable.

- Permettre aux RH d'ajuster manuellement les affectations proposées.

- Conserver un historique complet des affectations par session académique.

Objectifs de performance :

- Fiabilité : extraction correcte des informations du CV dans 95% des cas.

- Rapidité : analyse d'un CV complétée en moins de 30 secondes.

- Interface : intuitive, ne nécessitant pas de formation supérieure à 15 minutes.

- Sécurité : authentification robuste, accès contrôlés par rôle, données confidentielles.

## 1.3. Périmètre du projet

### 1.3.1. Périmètre inclus (In-Scope)

- Architecture web full stack: Next.js (frontend + API Routes) et FastAPI (module IA).

- Gestion complète des CV : téléchargement PDF/Word, extraction IA, correction manuelle.

- Gestion des entités métier : professeurs, cours, programmes, étapes, sessions, compétences.

- Moteur d'affectation intelligent avec pondérations configurables et scores de compatibilité.

- Historique complet des affectations par session avec export PDF.

- Gestion des rôles : Professeur, Responsable RH, Administrateur.

- Déploiement local via Docker Compose pour la démonstration.

### 1.3.2. Exclusions (Out-of-Scope)

- Intégration avec les systèmes officiels du collège (portail étudiants, etc.).

- Application mobile native iOS ou Android.

- Gestion de données réelles de professeurs (données fictives pour la démo).

- Notifications automatiques par email ou SMS.

- Module de gestion des paies ou des contrats.

# 2. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

## 2.1. Besoins et exigences métiers

Problématique à résoudre :

L'analyse manuelle des CV et l'affectation des cours génère un travail répétitif et subjectif pour les RH. Il faut un outil qui automatise l'extraction des compétences, calcule objectivement les compatibilités professeur-cours et conserve la traçabilité des décisions par session.

Utilisateurs cibles :

| Rôle | Responsabilités principales | Besoins clés |
| --- | --- | --- |
| Professeur | Soumet et met à jour son CV. Consulte ses affectations. | Interface simple pour uploader et corriger des données extraites. |
| Responsable RH | Lance les affectations. Ajuste les propositions. Consulte l'historique. | Vue synthétique des propositions, ajustement rapide, historique filtre. |
| Administrateur | Gere les comptes et paramètres système. Configure les pondérations. | CRUD complet sur les entités, configuration de l'algorithme, logs. |

## 2.2. Fonctionnalités principales

### Fonctionnalite 1 : Authentification et Contrôle d'accès

Tout utilisateur doit s'authentifier avec son adresse électronique institutionnel et un mot de passe sécurise. Une fois connecte, il est redirigé vers une interface adaptée à son rôle.

Authentification :

- Connexion : courriel institutionnel + mot de passe (min. 8 caractères, majuscule, chiffre, spécial).

- Session : JWT avec expiration (2h) + refresh token (7j)

- Stockage sécurise: tokens transmis via cookies HttpOnly, Secure

- Hashage des mots de passe : bcrypt avec un cout >= 10

- Protection des routes : middleware vérifiant la validité du token et le rôle à chaque requête.

Droits d'accès par rôle :

| Rôle | Actions autorisées | Actions bloquées |
| --- | --- | --- |
| Professeur | Soumettre/modifier son CV, consulter ses affectations, corriger les données extraites. | Accéder aux données des autres professeurs, lancer des affectations. |
| Responsable RH | Lancer les affectations, ajuster les propositions, consulter tous les CV et l'historique. | Creer/supprimer des comptes, modifier les pondérations globales. |
| Administrateur | Gérer tous les comptes, configurer les pondérations, accéder à tous les modules en lecture. | Lancer directement des affectations (rôle réserve au RH). |

### Fonctionnalite 2 : Gestion des CV

Cette fonctionnalité permet au professeur de soumettre son CV et au système de l'analyser automatiquement par IA.

- Formats acceptes : PDF et Word (.docx).

- Taille maximale : 5 MB par fichier.

- Données extraites automatiquement :

  - Identité : nom, prénom, email, téléphone.

  - Formation : diplômes, établissements, années d'obtention.

  - Expériences professionnelles : postes, durées, domaines.

  - Compétences techniques : langages, Framework, logiciels.

  - Années d'expérience totales par compétence.

Actions disponibles :

- Soumettre : téléchargement du fichier, lancement de l'analyse IA, aperçu des données extraites.

- Valider/Corriger : le professeur peut modifier tout champ extrait incorrectement.

- Mettre à jour : nouveau téléchargement, l'ancienne version est conservée dans l'historique.

- Consulter : affichage synthétique du profil avec toutes les compétences et expériences.

Règles de validation :

- Le fichier doit être lisible (texte extractible ou OCR si nécessaire).

- Les données extraites sont toujours soumises à validation du professeur avant sauvegarde.

- Un indicateur de confiance IA est affiche pour chaque champ extrait.

### Fonctionnalite 3 : Gestion des entités métier

L'administrateur et le RH gèrent le référentiel de données nécessaire aux affectations.

| Entité | Données gérées | Actions disponibles |
| --- | --- | --- |
| Cours | Code unique, nom, programme, étape, durée hebdomadaire, type de salle requis. | CRUD complet + archivage logique (pas de suppression physique) |
| Programmes | Nom du programme, code, description, nombre d'étapes. | CRUD complet |
| Compétences | Nom, catégorie, niveau requis par cours. | CRUD complet + association cours-compétence |
| Sessions | Nom, année, période | Création, activation |
| Pondérations | Poids par critère (compétences, expérience, formation, historique). | Configuration par session, validation que la somme = 100% |

### Fonctionnalite 4 : Moteur d'affectation intelligente

Le responsable RH lance le processus d'affectation pour une session donnée. Le système génère automatiquement des propositions basées sur un algorithme de pondération.

Formule de calcul du score de compatibilite :

Score = Somme (Critere_i x Poids_i) / Somme (Poids_i) x 100

Critères de pondération (configurables par l'administrateur) :

| Critère | Poids par défaut | Plage autorisée |
| --- | --- | --- |
| Compétences techniques correspondantes | 40% | 20% - 60% |
| Années d'expérience dans le domaine | 25% | 10% - 40% |
| Niveau de formation académique | 20% | 10% - 35% |
| Historique d'enseignement du cours | 15% | 0% - 30% |

Déroulement du processus d'affectation :

- 1. Le RH sélectionne une session et les programmes/étapes concernes.

- 2. Il configure ou valide les pondérations pour la session.

- 3. L'algorithme calcule les scores et génère une proposition d'affectation.

- 4. Le RH consulte les propositions avec les scores de compatibilité détailles.

- 5. Il peut ajuster manuellement (glisser-déposer ou remplacement direct).

- 6. Il valide et finalise les affectations — elles sont archivées automatiquement.

Règles métier de l'affectation :

- Un professeur ne peut pas être affecte à deux cours en même temps sur la même plage horaire.

- Les corrections manuelles du RH sont sauvegardées et utilisées pour améliorer les propositions futures.

- Chaque proposition affiche le score détaille par critère pour une prise de décision transparente.

### Fonctionnalite 5 : Historique et rapports

- Toutes les affectations finalisées sont archivées par session académique.

- Le RH peut consulter l'historique avec filtres : session, programme, professeur, cours.

- Vue comparative : affectations session N vs session N-1 pour un même cours.

- Export PDF des affectations finales d'une session pour archivage administratif.

## 2.3. Interface utilisateur

Ergonomie et design :

- Interface moderne, claire et professionnelle, construite avec Next.js et Tailwind CSS.

- Navigation par rôle : chaque utilisateur voit uniquement les fonctions qui lui correspondent.

- Dashboard personnalise à la connexion : statut CV pour le professeur, taux d'affectation pour le RH.

- Retour visuel immediat : barre de progression pour l'analyse IA, messages de confirmation/erreur.

- Design responsive optimise pour les ecrans de bureau (1024px et plus).

Écrans principaux :

| Rôle | Écran | Description principale |
| --- | --- | --- |
| Tous | Connexion | Formulaire email/mdp, redirection automatique selon le rôle |
| Professeur | Dashboard | Statut CV, liste cours affectes, bouton mise à jour |
| Professeur | Upload CV | Zone glisser-déposer, progression IA, aperçu données extraites |
| Professeur | Validation IA | Formulaire pré-rempli éditable, indicateur confiance par champ |
| RH | Dashboard RH | KPIs, tableau affectations, filtres par programme/session |
| RH | Lancement affectation | Sélecteur session, pondérations, bouton Calculer |
| RH | Résultats affectation | Tableau interactif, scores, export PDF, finalisation |
| RH | Historique | Timeline sessions, comparaison, filtres avances |
| Admin | Administration | CRUD utilisateurs, configuration pondérations, paramètres |

# 3. DESCRIPTION TECHNIQUE

## 3.1. Technologies utilisees

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend & API CRUD | Next.js 14 + JavaScript | React avec routing intègre, API Routes pour les endpoints CRUD (auth, professeurs, cours). |
| Design UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | Interface moderne rapidement, composants accessibles, personnalisables. |
| Backend IA | FastAPI (Python) | Ideal pour les librairies IA Python. Gere uniquement l'extraction CV et l'algorithme d'affectation. |
| Base de données | PostgreSQL | SGBD robuste, transactions ACID, excellent support JSON pour les compétences. |
| ORM (Next.js) | Prisma | ORM JavaScript, migrations propres, auto-complétions parfaite. |
| ORM (FastAPI) | SQLAlchemy + Alembic | Accès base de données depuis Python, migrations versionnées. |
| Module IA | API LLM open-source (fournie) | Extraction structurée via prompt engineering, aucune donnée externe. |
| Extraction PDF | PyMuPDF + python-docx | Extraction fiable du texte brut depuis PDF et Word. |
| Authentification | JWT + bcrypt (Python) | Standard sécurisé, sans état. Hashage bcrypt avec cout >= 10. |
| Déploiement local | Docker + Docker Compose | 3 conteneurs (Next.js, FastAPI, PostgreSQL). Lancement en une commande. |

## 3.2. Architecture du système

L'application suit une architecture hybride a deux backends sépares par responsabilité, avec une séparation stricte des couches.

SCHEMA D'ARCHITECTURE — VUE GLOBALE

COUCHE PRESENTATION — Navigateur web

HTTPS / API REST (JSON) — Authentifie via JWT (cookies HttpOnly)

NEXT.JS 14 — Backend principal Auth + JWT + CRUD Professeurs, Cours, Sessions Prisma ORM -> PostgreSQL; FASTAPI — Backend IA Extraction CV (PyMuPDF/python-docx) Analyse LLM + Algorithme d'affectation.

SQLAlchemy / Prisma ORM — Requêtes sécurisées, prévention injection SQL

COUCHE DONNEES — PostgreSQL (données structurées + fichiers CV stockes secrètement)

Docker Compose — 3 conteneurs indépendants : Next.js ¦ FastAPI ¦ PostgreSQL

Communication entre les deux backends :

- Next.js appelle FastAPI uniquement pour deux opérations : l'analyse d'un CV et le calcul des affectations.

- Cette communication est interne (même réseau Docker), donc inferieure a 5ms — imperceptible pour l'utilisateur.

- FastAPI n'est pas expose publiquement — seul Next.js peut l'appeler.

## 3.3. Sécurité

Gestion des sessions et tokens :

- Tokens JWT transmis via cookies HttpOnly/Secure

- Aucun token stocke dans localStorage ou sessionStorage.

- Expiration automatique de la session après 30 minutes d'inactivité.

- Invalidation immédiate du token a la déconnexion.

Protection des données :

- Hashage des mots de passe avec bcrypt, cout >= 10

- Validation de toutes les entrées cote serveur et cote client (prévention injection SQL via ORM).

- Protection CSRF avec tokens anti-CSRF sur les formulaires sensibles.

- Échappement des caractères spéciaux.

Contrôle d'accès :

- Middleware vérifiant le rôle de l'utilisateur à chaque requête API sensible.

- Principe du moindre privilège : chaque rôle n'accède qu'aux données qui le concernent.

- Toute tentative d'accès non autorisé retourne une erreur 403 avec message explicite.

Logs de sécurité :

- Alerte après 5 tentatives de connexion échouées consécutives (blocage temporaire du compte).

## 3.4. Performance et scalabilité

- Temps de réponse <= 30 secondes pour l'analyse complète d'un CV (exigence du cahier des charges).

- Temps de réponse <= 2 secondes pour 95% des requêtes CRUD classiques.

- Capacite : traitement de plusieurs CV successifs sans dégradation majeure des performances.

- Base de données dimensionnée pour : 300 professeurs, 500 cours, 5000 affectations par année.

- Optimisation des requêtes SQL : index sur les colonnes fréquemment filtrées (session, programme, prof).

- Architecture modulaire : ajout de fonctionnalités futures sans refonte de l'architecture.

# 4. PLANIFICATION ET LIVRABLES

## 4.1. Phases du projet

Le projet se déroule sur 3 semaines de développement selon une approche itérative, avec des livraisons incrémentales validées en équipe.

### PHASE 1 — Analyse et conception (8–14 mai 2026)

Semaine 1 : Cahier des charges et architecture

- Lecture et compréhension du cahier des charges officiel.

- Définition de la stack technologique et justification des choix.

- Conception de l'architecture système et du modèle de base de données.

- Créations des maquettes UI (wireframes) dans Figma pour les écrans principaux.

- Rédaction du Livrable 1

Livrable : Cahier des charges interne + architecture

### PHASE 2 — Développement (15–31 mai 2026)

Semaine 2 (15–18 mai) : Configuration et module Auth

- Initialisation du dépôt GitHub (structure, branches, README).

- Configuration Docker Compose : conteneurs Next.js, FastAPI, PostgreSQL.

- Schema Prisma + migrations initiales de la base de données.

- Implémentation de l'authentification JWT (Next.js API Routes + bcrypt Python).

- Middleware de protection des routes par role.

Livrable intermédiaire : Environnement opérationnel + Auth fonctionnelle

Semaine 3 (19–22 mai) : Module CV et IA

- Endpoint d'upload de fichier (PDF/Word) dans Next.js.

- Module d'extraction de texte : PyMuPDF (PDF) + python-docx (Word) dans FastAPI.

- Intégration API LLM : prompt engineering pour extraction JSON structurée.

- Interface professeur : upload, aperçu extraction, formulaire de correction.

Livrable intermédiaire : Module CV + extraction IA fonctionnels

Semaine 4 (23–27 mai) : Module affectation et interfaces RH

- CRUD complet des entités : cours, programmes, sessions, compétences.

- Algorithme d'affectation pondéré dans FastAPI.

- Interface RH : lancement affectation, visualisation des propositions, ajustement manuel.

- Module historique avec filtres et comparaison entre sessions.

Livrable intermédiaire : Module affectation + interface RH fonctionnels

Semaine 5 (28–31 mai) : Tests, optimisation et finalisation

- Tests d'intégration des flux complets (upload CV -> extraction -> affectation).

- Tests de sécurité : accès non autorises, injection, fuites de tokens.

- Optimisation des requetes SQL et du prompt IA.

- Export PDF des affectations, correction des bugs critiques.

- Préparation du README et documentation technique finale.

Livrable : Dépôt Git complet et fonctionnel (Livrable 2)

### PHASE 3 — Présentation (1–4 juin 2026)

- Préparation du document de synthèse (Livrable 3).

- Préparation de la démonstration en direct (scenarios clés, données fictives de test).

- Répéter la présentation : 20 minutes maximum avec démonstration live.

Livrable : Document de présentation + démonstration (Livrable 3)

Tableau récapitulatif du planning :

| Tache | Début | Fin | Responsable(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| PHASE 1 — Conception |  |  |  |
| Analyse CDC + choix technologiques | 8 mai | 9 mai | Toute l'équipe |
| Architecture + MLD base de données | 9 mai | 11 mai | PI-1 + IAI-2 |
| Maquettes UI Figma | 10 mai | 12 mai | PI-2 |
| Rédaction Livrable 1 | 11 mai | 14 mai | Toute l'équipe |
| PHASE 2 — Développement |  |  |  |
| Setup Docker + Prisma + structure | 15 mai | 16 mai | PI-1 + IAI-2 |
| Module Auth JWT + bcrypt | 16 mai | 18 mai | PI-1 |
| Module extraction CV (PyMuPDF/docx) | 17 mai | 20 mai | IAI-1 |
| Intégration API LLM + prompt engineering | 19 mai | 23 mai | IAI-1 + IAI-2 |
| Interface professeur (upload + validation) | 17 mai | 22 mai | PI-2 |
| CRUD entités (cours, sessions, etc.) | 20 mai | 23 mai | PI-1 + IAI-2 |
| Algorithme affectation pondéré | 21 mai | 25 mai | IAI-1 + IAI-2 |
| Interface RH (affectation + ajustement) | 22 mai | 27 mai | PI-2 |
| Module historique + export PDF | 25 mai | 28 mai | PI-1 + PI-2 |
| Tests, corrections, optimisation | 28 mai | 31 mai | Toute l'équipe |
| PHASE 3 — Présentation |  |  |  |
| Préparation démo + Livrable 3 | 1 juin | 3 juin | Toute l'équipe |
| Présentation au jury La Cite | 4 juin | 4 juin | Toute l'équipe |

## 4.2. Livrables attendus

| Livrable | Date limite | Format | Contenu |
| --- | --- | --- | --- |
| Livrable 1 | 14 mai 2026 | PDF ou Word | Cahier des charges interne, architecture, conception BD, cas d'utilisation, planning, répartition des tâches. |
| Livrable 2 | 31 mai 2026 | Dépôt Git prive | Code source complet, README d'installation, branches par fonctionnalité, commit descriptifs, documentation API. |
| Livrable 3 | 4 juin 2026 | PDF / PowerPoint | Synthèse technique, choix justifies, défis rencontres, solutions adoptées, captures d'écran. |

## 4.3. Répartition des taches par membre

| Membre | Rôle principal | Responsabilités détaillées |
| --- | --- | --- |
| Membre PI-1 | Lead Backend Next.js | Auth JWT, middleware rôles, CRUD API Routes Next.js, Prisma/PostgreSQL, Docker Compose, revue code backend. |
| Membre PI-2 | Lead Frontend | Composants React/Next.js, routing protege, interfaces professeur et RH, intégration API, design Tailwind, tests UI. |
| Membre IAI-1 | Lead IA & Affectation | Extraction CV (PyMuPDF, python-docx), prompt engineering LLM, algorithme d'affectation pondere, validation Pydantic. |
| Membre IAI-2 | Full-stack + QA | Schema BDD Prisma + SQLAlchemy, module historique, export PDF, tests integration, documentation technique, README. |

Pratiques de collaboration Git :

- Dépôt GitHub prive avec branches par fonctionnalité : feature/nom-fonctionnalite.

- Commit quotidiens avec messages clairs (ex: 'feat: ajout extraction PDF via PyMuPDF').

- Pull Request obligatoire avec revue d'au moins un membre avant fusion dans main.

- Standup quotidien de 15 minutes pendant la Phase 2.

- Fichier. gitignore : exclusion des fichiers .env, node_modules, __pycache__, etc.

# 5. CONCLUSION

## 5.1. Synthèse du projet

Ce cahier des charges interne définit la feuille de route complète pour le développement de notre application de gestion de CV. En remplaçant un processus manuel et subjectif par une solution intelligente et automatisée, notre application vise à réduire significativement la charge administrative des responsables RH tout en améliorant l'objectivité des décisions d'affectation.

## 5.2. Valeur ajoutée

Grace a un stack technologique moderne et adaptée aux compétences de l'équipe (Next.js pour le backend principal, FastAPI pour le module IA), l'application offre une solution robuste, sécurisée et maintenable. L'utilisation d'un modèle IA open-source local garantit la confidentialité totale des données des professeurs, un aspect critique pour un établissement d'enseignement.